1. Lý do chọn Agile

- Lỗ hổng Waterfall: Yêu cầu chốt cứng từ đầu, Khách hàng chỉ xem được sản phẩm 1 lần ở cuối, đổi ý giữa chừng gây trễ tiến độ, chi phí sửa lại cao.

- Tư duy Agile: Tách nhỏ dự án, giao từng phần Increment chạy được. Nhận phản hồi sớm, thích ứng nhanh với nhu cầu bán hàng đa kênh.

- Kết luận: GreenMart mở 30 siêu thị, nhu cầu bán hàng đa kênh -> Chọn Agile để giảm rủi ro và ra mắt các tính năng sớm phù hợp với thị trường bán hàng đa kênh thay đổi nhanh.

2. 4 giá trị Agile

| Thói quen hiện tại | Tư duy Agile bị ngược | Cách làm mới |
| --- | --- | --- |
| cả đội chỉ trao đổi qua bình luận, gần như không họp trực tiếp. | Cá nhân & Tương tác | Daily Scrum giải quyết ngay vướng mắc. |
| viết SRS rất chi tiết trước, chỉ trình diễn sản phẩm một lần ở cuối dự án. | Phần mềm chạy được | Vẫn viết SRS đầy đủ. Demo bản chạy được cho khách mỗi cuối Sprint. |
| hợp đồng tính phí và bắt chờ 2 tuần phê duyệt mỗi khi khách muốn đổi yêu cầu. | Hợp tác khách hàng | PO làm việc với khách, điều chỉnh Product Backlog linh hoạt. |
| khi thị trường thay đổi, đội vẫn làm đúng theo kế hoạch đã duyệt ban đầu | Phản hồi thay đổi | Sẵn sàng điều chỉnh Product BackLog khi thực tế thay đổi. |

3. Khung Scrum

- Độ dài Sprint: 2 tuần.

  - Minh bạch: Đo lường tiến độ thực qua sản phẩm chạy được mỗi 14 ngày.

  - Thanh tra: Khách & Tester, kiểm tra tính năng đặt hàng online liên tục.

  - Thích nghi: Đổi hướng/sửa yêu cầu ngay ở Sprint tiếp theo nếu thị trường thay đổi.

- Vì sao chọn Scrum: Waterfall chốt cứng và nghiệm thu muộn.Scrum giúp kiểm soát rủi ro bằng thời lượng Sprint cố định, ra sản phẩm liên tục.

4. Phân vai Scrum Team

| Thành viên | Vai trò | Quyền quyết định | Không có quyền quyết định |
| --- | --- | --- | --- |
| Long | PO | Thứ tự ưu tiên Product Backlog, tiêu chí nghiệm thu DoD, chốt Sprint Backlog | Phương án kỹ thuật, ép Devs tăng ca |
| Hoa | SM | Quy trình Scrum, gỡ rào cản, bảo vệ thời lượng Sprint | Thay đổi Backlog, giao việc cho từng người |
| An, Bình, Chi, Dũng | Devs | Cách làm kỹ thuật, ước lượng công việc, cam kết Sprint Backlog | Đổi thứ tự ưu tiên tính năng, đổi thời lượng Sprint |

5. Artifacts & Lịch sự kiện

Product Backlog:

- Tìm kiếm sản phẩm theo tên/danh mục (Online)

- Xem chi tiết sản phẩm & tồn kho 30 siêu thị

- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

- Thanh toán qua VNPAY/Momo

- Đặt hàng giao tận nơi

- Quản lý trạng thái đơn hàng cho siêu thị

Sprint 1 (2 tuần):

- Mục tiêu Sprint 1: Người dùng tìm kiếm được sản phẩm và xem chi tiết tồn kho trên kênh online.

- Sprint Backlog: Hạng mục 1 và Hạng mục 2 từ Product Backlog.

- Increment mong đợi: Bản web/app chạy được, tìm kiếm nhanh sản phẩm và xem đúng số lượng tồn kho thực tế.

Lịch 5 sự kiện Scrum

- Sprint: Khung thời gian 2 tuần chạy liên tục.

- Sprint Planning: Chọn việc từ Product Backlog vào Sprint Backlog, chốt Sprint Goal.

- Daily Scrum: Đồng bộ việc 24h qua, kế hoạch 24h tới, báo cáo vướng mắc.

- Sprint Review: Demo increment cho GreenMart xem, thu thập phản hồi.

- Sprint Retrospective: Nhìn lại cách làm việc, chốt 1-2 điểm cải tiến cho Sprint sau.

6. Xử lý tình huống thay đổi

Tình huống 1:

- Xử lý:

  - Không sửa Sprint Backlog đang chạy.

  - PO tiếp nhận yêu cầu, đưa tính năng "Đặt hàng online" lên đầu Product Backlog.

  - Đội sẽ kéo tính năng này vào làm ở Sprint Planning tiếp theo.

Tình huống 2:

- Xử lý:

  - Không demo tính năng chưa đạt tiêu chí "xong" (Definition of Done).

  - Chỉ demo khi đã hoàn thành 100%

  - Đẩy phần chưa xong về Product Backlog để PO tái đánh giá và ưu tiên cho Sprint sau.

  - Trong Sprint Retrospective xác định nguyên nhân để rút kinh nghiệm ước lượng công việc.